| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

|  | Integrante 1 | Integrante 2 |
| --- | --- | --- |
| Rut | 21.517.649-5 | 20.927.911-8 |
| Nombres | Cristian Alonso | John Bahiron alexander |
| Apellidos | Soto Loyola | Cruz sanchez |
| Roles | Lead Backend & Data Architect | Full-Stack & AI Data Specialist |

2. Descripción Proyecto

| Tema | Plataforma SaaS Multi-tenant de gestión documental laboral con Inteligencia Artificial (RAG). |
| --- | --- |
| Descripción | Sistema orientado a la gestión digital de documentos (contratos, liquidaciones y finiquitos) para Pymes. Centraliza y administra información mediante una arquitectura de aislamiento de datos (RLS), integrando a LOY, un asistente de IA que responde consultas normativas utilizando información oficial recolectada por un Spider. |
| Problemática detectada | Falta de centralización de documentos laborales Uso de medios informales Pérdida de información Falta de trazabilidad Riesgo de incumplimiento legal |
| Solución esperada | Plataforma web con gestión documental centralizada, control de accesos por roles (RBAC), trazabilidad inmutable (Audit Log) y soporte de IA cuyas respuestas se basan exclusivamente en normativa legal chilena validada. |
| Objetivos generales | Desarrollar una plataforma que optimice la gestión documental laboral en Pymes, asegurando trazabilidad, seguridad de datos y el cumplimiento normativo automatizado. |
| Objetivos específicos | Implementar gestión multi-tenant con aislamiento de datos vía PostgreSQL RLS. Permitir la carga, validación y descarga segura de documentos mediante URLs firmadas. Registrar cada acción en un Audit Log inmutable de sólo inserción. Implementar el asistente LOY mediante arquitectura RAG y búsqueda vectorial (pgvector). Integrar un Web Spider automatizado para recolectar leyes y dictámenes desde portales oficiales como la DT. Automatizar la generación de reportes normativos LRE en formatos CSV y XML. Integrar la pasarela de pagos Flow para la gestión automatizada de suscripciones. |
| Alcance del proyecto | La plataforma permitirá la administración de usuarios, almacenamiento cifrado de documentos (AES-256) y consultas a través de IA para empresas clientes. El asistente LOY responderá basándose únicamente en información indexada y autorizada, citando fuentes oficiales y sin reemplazar la asesoría legal profesional. |

3. Contexto del proyecto

El proyecto surge de la necesidad de modernizar la consultoría laboral de SotLoy, transicionando de una gestión manual hacia un modelo SaaS Multi-tenant. La motivación principal es optimizar el cumplimiento normativo de las Pymes mediante la automatización, permitiendo que la tecnología actúe como un garante de la trazabilidad inmutable y la seguridad de la información sensible de los trabajadores. El sistema está diseñado específicamente para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en Chile que requieren centralizar la administración de contratos, liquidaciones y finiquitos. También beneficia directamente a los trabajadores, quienes obtienen un acceso transparente y seguro a sus documentos personales, y a la consultora SotLoy, que automatiza su capacidad de supervisión. En el mercado actual, plataformas como Buk y Talana dominan el sector corporativo mediante ecosistemas integrales de gestión de personas. Si bien estas soluciones cuentan con estándares de seguridad robustos, SotLoy Conecta introduce una propuesta disruptiva enfocada en la autonomía del conocimiento legal: Asistente LOY (RAG): A diferencia de los centros de ayuda estáticos o el soporte humano de las plataformas tradicionales, el sistema integra una arquitectura Retrieval-Augmented Generation. Esto permite que la IA genere respuestas dinámicas basadas exclusivamente en la base de conocimientos propia del sistema, citando fuentes legales específicas. Web Spider Automatizado: Mientras que otras plataformas dependen de actualizaciones manuales de sus equipos legales, SotLoy incluye un motor de recolección proactiva que sincroniza semanalmente la normativa vigente desde portales oficiales (como la Dirección del Trabajo), garantizando que el asistente opere siempre con información actualizada. Seguridad de Nivel Empresarial para Pymes: El sistema democratiza el uso de tecnologías como PostgreSQL RLS y cifrado AES-256, proporcionando a la pequeña empresa el mismo nivel de aislamiento y protección de datos que utilizan los grandes referentes de la industria. La problemática radica en la fragmentación de la información y la incertidumbre legal que enfrentan las Pymes al usar métodos informales de almacenamiento. El sistema resuelve la falta de trazabilidad mediante un Audit Log inmutable y mitiga los riesgos de cumplimiento mediante una inteligencia artificial que, a diferencia de los modelos genéricos, está restringida a datos normativos validados, eliminando el riesgo de alucinaciones informativas.

4. Metodología

Descripción Metodología

Se utilizará una metodología híbrida que combina prácticas tradicionales (Waterfall) en las etapas iniciales de definición y planificación, con metodología ágil (Scrum) durante el desarrollo y entrega incremental. Esta aproximación fue seleccionada para garantizar una definición clara, estable y trazable de todos los requisitos, tal como se establece en el ERS v1.5 del 26 de marzo de 2026, al mismo tiempo que permite flexibilidad, entregas iterativas y mejora continua durante la ejecución. Justificación del uso de la metodología híbrida El enfoque tradicional asegura que el alcance, los requisitos funcionales y no funcionales, la arquitectura multi-tenant y el asistente LOY queden completamente definidos y “congelados” antes de iniciar el desarrollo, reduciendo riesgos de cambios de alcance y problemas de cumplimiento normativo laboral. La metodología ágil (Scrum) permite organizar el trabajo en sprints cortos, facilitar la integración temprana de componentes complejos (RAG, Web Spider, pasarela Flow) y realizar revisiones frecuentes con el cliente, asegurando que la solución final cumpla con las expectativas de calidad y usabilidad. Enfoque de trabajo y etapas - Planificación y Análisis (Enfoque tradicional – Sprints 1 y 2): Definición del problema, elaboración del ERS, matriz de riesgos, tabla de homologación, análisis del caso, visión del proyecto y carta Gantt. Propósito: Establecer una línea base sólida y aprobada. - Diseño y Arquitectura (Sprints 3 y 4): Elaboración de mockups completos, diagrama de arquitectura, épicas e historias de usuario, modelo E-R, modelo relacional normalizado y Product Backlog priorizado. Propósito: Definir técnicamente cómo se implementará la solución. - Desarrollo Iterativo (Metodología ágil – Scrum – Sprints 5 a 10): Trabajo organizado en sprints de 1 semana con planificación, desarrollo, daily stand-up, revisión y retrospectiva. Se implementan de forma incremental los módulos de gestión multi-tenant, documentación, auditoría, asistente LOY y pasarela de pagos. - Validación, Pruebas y Cierre (Sprints 11 y 12): Ejecución del plan de pruebas final, documentación de API, manuales de usuario y administrador, acta de aceptación del cliente, retrospectiva del proyecto y release final. Organización y responsabilidades del equipo - Cristian Alonso Soto Loyola (Lead Backend & Data Architect): Responsable de la arquitectura general, implementación multi-tenant (RLS en PostgreSQL), motor de auditoría inmutable, integración de la pasarela Flow, exportación LRE y cumplimiento de atributos de calidad. - John Cruz (Full-Stack & AI Specialist): Responsable del desarrollo frontend (Next.js + Tailwind CSS), implementación del asistente LOY (arquitectura RAG con pgvector), Web Spider automatizado, interfaz conversacional y experiencia de usuario. - Equipo Cross-functional: Colaboración en tareas de desarrollo, pruebas y documentación según el Sprint Backlog. Las responsabilidades se asignan y monitorean mediante tablero Scrum y reuniones diarias. Esta metodología híbrida permite mantener el rigor documental exigido en un proyecto regulado por normativa laboral chilena, al mismo tiempo que ofrece la agilidad necesaria para integrar tecnologías complejas como inteligencia artificial de forma controlada y eficiente.

5. Descripción técnica de la solución

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar Infraestructura a utilizar: Plataforma Supabase (PostgreSQL + Storage + Edge Functions + pgvector + pg_cron) como PaaS principal, complementada con servicios de OpenAI (GPT-4o mini) para el motor de inferencia del asistente LOY. Arquitectura de software: Arquitectura cliente-servidor moderna y modular bajo modelo Multi-tenant. Se implementa aislamiento de datos mediante Row Level Security (RLS) en PostgreSQL. El asistente normativo LOY utiliza arquitectura Retrieval-Augmented Generation (RAG) con búsqueda vectorial. Lenguajes de programación: - TypeScript / JavaScript (frontend y Edge Functions) - Python (Web Spider y procesos de procesamiento de datos) Frameworks, dependencias y librerías a utilizar: - Frontend: Next.js 15 + Tailwind CSS (diseño mobile-first y accesibilidad WCAG 2.1 AA) - Backend: Supabase (Auth, Database, Storage, Edge Functions) - IA: GPT-4o mini + pgvector (embeddings y búsqueda semántica) + Sentence Transformers - Otros: pg_cron para tareas programadas, Supabase Storage con URLs firmadas (caducidad 60 minutos), Argon2id para hash de contraseñas y AES-256 para cifrado de documentos en reposo. Base de datos: PostgreSQL con extensión pgvector para almacenamiento vectorial y RLS para aislamiento multi-tenant. Repositorio: GitHub (control de versiones con evidencia de commits y estrategia de branching). Componentes clave adicionales: - Web Spider automatizado (ejecutado semanalmente vía pg_cron cada jueves a las 00:00) - Gatekeeper de autorización manual por Super Admin antes de indexar normativa - Audit Log inmutable (tabla append-only con triggers) - Hash SHA-256 para sellado de documentos - Integración con pasarela de pagos Flow mediante Webhooks - Generación automática de reportes LRE en formatos CSV y XML validados

6. Plan de Trabajo

| Nro. | Nombre de Actividad | Descripción de la Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis Estratégico | Carta Gantt, Visión del Proyecto + 4 pilares, Mapa Mental, Mapa de Actores y Squad y responsabilidades | Documentos, reuniones | 1 semana | Equipo | Sprint 1 |
| 2 | Análisis Técnico | Matriz de Riesgos, Tabla de Homologación, Documento de Registro y Definición, ERS v1.5, Análisis del Caso | Herramientas de gestión | 1 semana | Equipo | Sprint 2 |
| 3 | Arquitectura y UX | Justificación de entorno Cloud, Mockups de interfaz completa, Diagrama de Arquitectura, Sprint Planning, Épicas e Historias de Usuario, Product Backlog Priorizado | Software de diseño, Supabase | 1 semana | Lead Backend + Full-Stack | Sprint 3 |
| 4 | Modelamiento y Estructura | Registro de impedimentos (inicio), Diagrama de clases, Modelo Relacional normalizado, Modelo E-R (Entidad Relación) | Herramientas de modelado | 1 semana | Lead Backend | Sprint 4 |
| 5 | Implementación y Diccionario | Base de datos, tablas y Script de creación, Diccionario de datos, Registro de impedimentos | PostgreSQL, Supabase | 1 semana | Lead Backend | Sprint 5 |
| 6 | Validación de Flujos | Diagrama de Actividad UML, Plan de Pruebas Inicial, Registro de impedimentos (Cierre) | Herramientas de diagrama | 1 semana | Equipo | Sprint 6 |
| 7 | Setup de Entorno | Documentación API (Swagger/Postman), Implementación ambiente de desarrollo | GitHub, Supabase | 1 semana | Full-Stack | Sprint 7 |
| 8 | Ingestión y Respaldo | Procedimientos de copias de seguridad, Desarrollo Código MVP (Spider) | Python, Supabase Edge Functions | 1 semana | AI Specialist | Sprint 8 |
| 9 | Lógica Cognitiva | Review y Retrospectiva del Sprint, Implementación RAG | Python, GPT-4o mini, pgvector | 1 semana | AI Specialist | Sprint 9 |
| 10 | Control de Calidad | Matriz Gestión Control de Cambio, Evidencia de Control de Versiones (Git), Plan de Pruebas Final | GitHub, herramientas de control | 1 semana | Lead Backend | Sprint 10 |
| 11 | Cierre de Entrega | Acta de Aceptación del Cliente, Minuta Control de la Programación, Manuales de Usuario y Administrador | Documentos | 1 semana | Equipo | Sprint 11 |
| 12 | Cierre de Proyecto | Retrospectiva del proyecto, PPT y Material de Presentación (40 min), Reporte estatus final, Release (Código 100% estable) | Presentación, repositorio | 1 semana | Equipo | Sprint 12 |

7. Evidencias

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis del Caso | Documento con Ishikawa o Árbol de Problemas | - |
| 2 | ERS (Especificación de Requerimientos) | Documento completo v1.5 con RF, RNF y CA | - |
| 3 | Documento de Registro y Definición | Presente documento | - |
| 4 | Tabla de Homologación | Relación negocio-técnica | - |
| 5 | Mapa Mental y Mapa de Actores | Representación gráfica del proyecto | - |
| 6 | Visión del Proyecto + 4 pilares | Enfoque estratégico y propuesta de valor | - |
| 7 | Product Backlog y Historias de Usuario | Lista priorizada con criterios de aceptación | - |
| 8 | Sprint Planning y Sprint Backlog | Planificación detallada por sprint (basado en Gantt) | - |
| 9 | Scrumboard y seguimiento | Evidencia del tablero de tareas | - |
| 10 | Registro de impedimentos | Impediment Log | - |
| 11 | Diagramas UML y Arquitectura | Diagramas de clases, actividades y arquitectura completa | - |
| 12 | Modelo de Datos (E-R y Relacional) | Diseño normalizado de la base de datos | - |
| 13 | Mockups de interfaz | Prototipos visuales completos del sistema | - |
| 14 | Implementación Backend | Código fuente del backend y lógica de negocio | - |
| 15 | Implementación Frontend | Código fuente del frontend con Next.js | - |
| 16 | Implementación IA (RAG y Spider) | Código del Web Spider, RAG y asistente LOY | - |
| 17 | Documentación API | Documentación técnica (Swagger/Postman) | - |
| 18 | Base de datos y scripts | Scripts de creación de tablas y RLS | - |
| 19 | Plan de Pruebas (Inicial y Final) | Casos de prueba y resultados | - |
| 20 | Reporte de estado del proyecto | Seguimiento de avance | - |
| 21 | Manuales de usuario y administrador | Guías de uso para Pyme, Trabajador y Administradores | - |
| 22 | Evidencia de control de versiones | Repositorio Git con historial de cambios | - |
| 23 | Presentación final (PPT) | Material de defensa (40 minutos) | - |
| 24 | Acta de aceptación del cliente | Documento formal de validación final | - |

8. Planificación semestral

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Carta Gantt | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visión del Proyecto + 4 pilares | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mapa Mental y Mapa de Actores | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Squad y responsabilidades | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matriz de Riesgos |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tabla de Homologación |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documento de registro de definición |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ERS (Especificación de Requerimientos) |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Análisis del Caso (Ishikawa o Árbol) |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Justificación de entorno Cloud (IaaS/PaaS) |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mockups interfaz de sistema completo |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama de Arquitectura |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint Planning y Sprint Backlog |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Épicas e Historias de Usuario |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Product Backlog Priorizado |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro de impedimentos (Inicio) |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama de clases |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo Relacional normalizado |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo E-R (Entidad Relación) |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Base de datos, tablas y Script de creación |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diccionario de datos |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro de impedimentos |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagrama de Actividad UML |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan de Pruebas Inicial |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Registro de impedimentos (Cierre) |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación API (Swagger/Postman) |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación ambiente de desarrollo |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procedimientos de copias de seguridad |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Código MVP (Spider) |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Review y Retrospectiva del Sprint |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Implementación RAG |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Matriz Gestión Control de Cambio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Evidencia de Control de Versiones (Git) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Plan de pruebas final (Ejecución) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| Acta de aceptación del Cliente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Minuta control de la programación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Manuales de usuarios y administrador |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Retrospectiva del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| PPT y Material de Presentación (40 mins) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Reporte estatus final del proyecto |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Release (Código 100% estable) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |

9. Otros

El proyecto se alinea con estándares de seguridad ISO/IEC 27001 en su capa de protección de datos. Se ha considerado un Gatekeeper humano para la validación de toda normativa recolectada por el Spider antes de ser indexada por el asistente LOY, eliminando riesgos de información errónea. Todos los documentos generados por el sistema incluirán un disclaimer automático de responsabilidad legal. El equipo se compromete a mantener un Audit Log inmutable de todas las acciones realizadas durante el desarrollo del proyecto.